2018.| 08. | 31.

Sajtóközlemény

új mini bölcsőde kialakítása bajánsenyén

### Európai Uniós forrás segítségével bölcsőde kialakítására került sor Bajánsenye községben, a TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00017 pályázat keretén belül. A Széchenyi 2020  A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című pályázati kiírására benyújtott projekt 34,12 millió Forint támogatásban részesült.

Bajánsenye Község Önkormányzata által benyújtott projektjavaslat fő célja a gyermekjóléti alapellátásokhoz (mini bölcsőde) való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését szolgáló fejlesztés megvalósítása, ezáltal a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése.

A tervezett projekt a mini bölcsődéhez való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését tűzte ki célul, hiszen községünkben ilyen szolgáltatás jelenleg egységes óvodai-bölcsődei szolgáltatás keretében működik. Bajánsenye Község Önkormányzata ezzel elsősorban a kisgyermeket nevelő szülők munkavállalását kívánja támogatni.

A kedvezményezett neve: Bajánsenye Község Önkormányzata

A projekt címe: Új mini bölcsőde kialakítása Bajánsenyén

Megvalósítás helyszíne: 9944 Bajánsenye, Vörösmarty utca 6.

A beruházás megvalósításának ideje: 2017. október 20 – 2018. augusztus 31.

Beruházás összköltsége: 34 121 801 Ft

Elnyert, szerződött támogatás összege: 34 121 801 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Beruházás rövid bemutatása:

A mini bölcsőde kialakítása az óvodával közös épületben, azonban teljesen külön bejárattal valósult meg. Az infrastrukturális fejlesztés során épületenergetikai fejlesztésre is sor került, ami hozzájárult a fenntartási költségek optimalizálásához.

A bölcsőde bejárata a bővítmény észak-nyugati oldalfalán került kialakításra a meglévő óvoda előlépcsőjén, valamint a kiépített akadálymentes rámpán keresztül. A szélfogóból nyílik egy akadálymentes WC, az öltöző és pelenkázó helyiség, valamint a melegítőkonyha. Az öltöző és pelenkázó helyiségből nyílik a mosdó, a mosdóból a foglalkoztató.

Az épület előtt kerültek kialakításra a parkolóhelyek, közöttük egy darab akadálymentes parkoló kialakítása valósult meg.

A beszerzésre került eszközök biztosítják az új mini bölcsőde berendezését és eszközfeltételeinek megteremtését.

További információ kérhető:

Györke Gyula, polgármester

(06-94) 444-005